РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ЕРМАКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ АРАДАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2021г                                         п. Арадан                                              № 14-П

Об утверждении отчета и оценки эффективности

муниципальных Программ Араданского сельсовета за 2020 год

В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, повышения эффективности решения отдельных социально-экономических задач  Араданского сельсовета, рационального использования бюджетных средств, унификации способов и технологий формирования  муниципальных целевых программ

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет и оценку эффективности муниципальной программы  Араданского сельсовета «Обеспечение безопасности и комфортных условий жизнедеятельности  населения Араданского сельсовета» подпрограммы «Содержание улично-дорожной сети Араданского сельсовета» на 2014-2022 годы (Приложение № 1).

2. Утвердить отчет и оценку эффективности муниципальной программы  Араданского сельсовета «Обеспечение безопасности и комфортных условий жизнедеятельности  населения Араданского сельсовета» муниципальных подпрограмм  Араданского сельсовета 1.«Благоустройство территории Араданского сельсовета» на 2014-2022годы.                            2.«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

3. «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Араданского сельсовета» (Приложение № 2).

3. Утвердить отчет и оценку эффективности муниципальной программы  Араданского сельсовета «Развитие культуры» на 2014-2022 годы  (Приложение № 3).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.

Глава администрации

Араданского сельсовета                                                                Н.И. Петухова

Приложение № 1

ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной Подпрограммы

«Содержание улично-дорожной сети Араданского сельсовета»

на 2014-2022 годы

Исполнитель: Попова С.С.

- Информация о результатах и финансировании Подпрограммы:

| № | Наименование мероприятия | Результаты выполнения мероприятия (тыс.руб.) |  | Отклонение |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | тыс.руб. | % |  |
| 1. Муниципальная подпрограмма «Содержание улично-дорожной сети Араданского сельсовета» на 2014-2022 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Очистка улиц населенных пунктов Араданского сельсовета от снега автогрейдером ДЗ-180 | 48,7 | 48,7 | 0,0 |  | Акцизы поступили в полном объеме |
| 1.2 | Летнее содержание улиц населенных пунктов Араданского сельсовета (грейдерование и профелирование улично-дорожной сети),(очистка кюветов) | 75,3 | 75,3 | 0,0 |  | Краевые средства поступили в полном объеме |
| 1.3 | Реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы "Содержание улично-дорожной сети Араданского сельсовета" муниципальной программы Араданского сельсовета «Обеспечение безопасности и комфортных условий жизнедеятельности населения Араданского сельсовета"(нац.проекты) | 2,5 | 2,5 | 0,0 |  | Краевые средства поступили в полном объеме |
| ВСЕГО |  | 126,5 | 126,5 | 0,0 |  |  |

- Расчет эффективности подпрограммы: «Содержание улично-дорожной сети Араданского сельсовета»

126,5

R = ----------------------------------------- х 100% = 100 %

126,5

| № | Наименование мероприятий подпрограммы | Плановое финансирование | Фактическое финансирование | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Очистка улиц населенных пунктов Араданского сельсовета от снега автогрейдером ДЗ-180 | 48,7 | 48,7 | 100 % |
| 2. | Летнее содержание улиц населенных пунктов Араданского сельсовета (грейдирование и профилирование улично-дорожной сети),(очистка кюветов) | 75,3 | 75,3 | 100 % |
| 3. | Реализация мероприятий и (софинансирование) направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы "Содержание улично-дорожной сети Араданского сельсовета" муниципальной программы Араданского сельсовета «Обеспечение безопасности и комфортных условий жизнедеятельности населения Араданского сельсовета" | 2,5 | 2,5 | 100% |
| ИТОГО |  | 126,5 | 126,5 | 100% |

Значении показателя  R более 80 % , значит эффективность реализации Подпрограммы признается высокой.

Подпись: Главный бухгалтер  /____________________/ Попова С.С./

Дата составления отчета: 30.04.2021г

Приложение № 2

ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной Подпрограммы

«Благоустройство территории Араданского сельсовета»

на 2014-2022 годы

Исполнитель: Попова С.С.

- Информация о результатах и финансировании Подпрограмм:

| № | Наименование мероприятия | Результаты выполнения мероприятия (тыс.руб.) |  | Отклонение |  |  |  |  | Причины отклонения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | тыс.руб. |  | % |  |  |  |  |
| Подпрограмма « Благоустройство территории Араданского сельсовета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Уличное освещение | 50,0 | 42,1 | 7,9 |  |  | 15,8% |  |  |  |
| 1.1.1 | Оплата э-энергии (ул. Освещение) | 50,0 | 42,1 | 7,9 |  |  | 15,8% |  | Экономия в результате отключения освещения в летнее время года |  |
| 1.2 | Содержание мест захоронения | 72,0 | 72,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Обустройство многофункциональной детской игровой площадки | 500,0 | 500,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по подпрограмме 0503 |  | 622,0 | 614,1 | 7,9 |  |  | 15,8% |  |  |  |
| ОТЧЕТ о выполнении муниципальной Подпрограммы на 2014-2022 годы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование мероприятия | Результаты выполнения мероприятия (тыс.руб.) |  |  | Отклонение |  |  |  |  | Причины отклонения |
|  |  | План | Факт |  | тыс.руб. |  |  | % |  |  |
| 1. | приобретение специальной и боевой одежды для пожарных добровольцев/первичка | 17,7 | 17,7 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2. | перезарядка огнетушителей | 3,0 | 0,0 |  | 3,0 |  |  | 100% |  | Не было потребности в перезарядке |
| 3. | ремонт и обслуживание пожарной сигнализации | 12,0 | 12,0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 4. | Материальное стимулирование работы внештатных инструкторов пожарной профилактики за проведение обследования и проверки противопожарного состояния объектов жилого назначения, других объектов, проведение противопожарной агитации и пропаганды среди населения | 36,0 | 30,5 |  | 5,5 |  |  | 15,3% |  | Материальное стимулирование работы внештатного инструктора пожарной профилактики только за 10 месяцев. |
| ИТОГО по подпрограмме 0310 |  | 68,7 | 60,2 |  | 8,5 |  |  | 12,3% |  |  |
| Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Араданского сельсовета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Изготовление листовок антитеррористической и антиэкстремистской направленности | 0,5 | 0,5 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по подпрограмме 0113 |  | 0,5 | 0,5 | 0 |  |  |  |  |  |  |

1. Расчет эффективности подпрограммы: «Благоустройство территории Араданского сельсовета» на 2014-2022 годы

614,1

R = ----------------------------------------- х 100% =  98,7%

622,0

| № | Наименование мероприятий подпрограмм | Плановое финансирование | Фактическое финансирование | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оплата э-энергии (ул. Освещение) | 50,0 | 42,1 | 84,2 % |
| 2 | Содержание мест захоронения | 72,0 | 72,0 | 100 % |
| 3 | Обустройство многофункциональной детской игровой площадки | 500,0 | 500,0 | 100 % |
| ИТОГО |  | 622,0 | 614,1 | 98,7% |

2. Расчет эффективности подпрограммы: «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения »

60,2

R = ----------------------------------------- х 100% =  87,6%

68,7

| № | Наименование мероприятий подпрограмм | Плановое финансирование | Фактическое финансирование | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | приобретение специальной и боевой одежды для пожарных добровольцев/первичка | 17,7 | 17,7 | 100 % |
| 2 | перезарядка огнетушителей | 3,0 | 0,0 | 0 % |
| 3 | ремонт и обслуживание пожарной сигнализации | 12,0 | 12,0 | 100 % |
| 4 | Материальное стимулирование работы внештатных инструкторов пожарной профилактики за проведение обследования и проверки противопожарного состояния объектов жилого назначения, других объектов, проведение противопожарной агитации и пропаганды среди населения | 36,0 | 30,5 | 84,7% |
| ИТОГО |  | 68,7 | 60,2 | 87,6% |

3. Расчет эффективности подпрограммы: «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Араданского сельсовета»

0,5

R = ----------------------------------------- х 100% =  100%

0,5

| № | Наименование мероприятий подпрограмм | Плановое финансирование | Фактическое финансирование | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление листовок антитеррористической и антиэкстремистской направленности | 0,5 | 0,5 | 100 % |
| ИТОГО |  | 0,5 | 0,5 | 100% |

Значении показателя  R более 80 % , значит эффективность реализации Программы признается высокой.

Подпись: Главный бухгалтер  /____________________/ Попова С.С./

Дата составления отчета: 30.04.2021г

Приложение № 3

ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной Программы

«Развитие культуры» на 2014-2022 годы

- Информация о результатах и финансировании Программы:

| № | Наименование мероприятия | Результаты выполнения мероприятия (тыс.руб.) |  |  | Отклонение |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План |  | Факт | тыс.руб. | % |  |
| 1. Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2014-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Передача полномочий на осуществление части полномочий в области культуры | 528,2 |  | 528,2 | 0 |  |  |
| ВСЕГО |  | 528,2 |  | 528,2 | 0 |  |  |

- Расчет эффективности программы:

528,2

R = ----------------------------------------- х 100% = 100 %

528,2

| № | Наименование мероприятий программы | Плановое финансирование | Фактическое финансирование | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Передача полномочий на осуществление части полномочий в области культуры | 528,2 | 528,2 | 100 % |
| ИТОГО |  | 528,2 | 528,2 | 100% |

Значении показателя  R более 80 % , значит эффективность реализации Программы признается высокой.

Подпись: Главный бухгалтер  /____________________/ Попова С.С./

Дата составления отчета: 30.04.2021г